Информация о подготовке школ к новому

учебному году ( на 07.08.12г.)

Капитальный ремонт образовательных учреждений.

В Юго-Западном управлении   министерства образования и науки Самарской области 72 общеобразовательных учреждения.

В 2012 году согласно установленным расходным обязательствам Самарской области на проведение капитального ремонта и противоаварийных мероприятий  в 7  общеобразовательных  учреждениях  муниципальной  собственности предусмотрено  186062,5 т. руб.

В настоящее время ведутся  работы  в следующих  учреждениях округа:

-ГБОУ СОШ № 9 г. Чапаевска;

-ГБОУ СОШ с. Новотулка Хворостянского района;

-ГБОУ СОШ с. Мосты Пестравского района;

-ГБОУ СОШ с. Марьевка Пестравского района;

-ГБОУ СОШ  с. Криволучье-Ивановка Красноармейского района;

-ГБОУ СОШ п. Чапаевский Красноармейского района;

-ГБОУ СОШ п. Ленинский Красноармейского района;

Срок завершения работ до 1 сентября 2012 года.

Комплекс мер по модернизации общего образования Самарской области.

В рамках модернизации общего образования на территории Самарской  области , в т.ч. в Юго-Западном управлении, реализуется ряд мероприятий , в их числе:

1.Поставка транспортных средств  для образовательных учреждений  Самарской области. Уже поставлено 3 единицы  техники в образовательные учреждения Юго-Западного округа: ( ГБОУ СОШ п. Новоспасский Приволжского района, ГБОУ СОШ №3 п. Безенчук, ГБОУ СОШ п. Алексеевский Красноармейского района). Еще 9 единиц будут поставлены до 31.08.12г , в т.ч. в следующие образовательные учреждения:

- ГБОУ СОШ с. Красноармейское;

-ГБОУ СОШ с. Марьевка Пестравского района;

-ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье;

-ГБОУ СОШ с. Екатериновка Приволжского района;

-ГБОУ СОШ с. Новотулка Хворостянского района;

-ГБОУ СОШ с. Тепловка Пестравского района;

-ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка Приволжского района;

-ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка Приволжского района;

-ГБОУ СОШ с. Владимировка Хворостянского района.

2. Поставка комплектов учебно-лабораторного оборудования для внедрения современных образовательных технологий в целях реализации  Комплекса мер по модернизации общего образования.

Первая партия товара поставлена в образовательные учреждения 06.08.12г ( 18 наименований товара: интерактивные доски, проекторы, колонки, часть  традиционных  средств обучения) в 29  образовательных учреждений , на сумму 5317,8 т. руб.

3. Поставка комплектов  технологического оборудования для оснащения школьных пищеблоков для образовательных учреждений. С 07.08.12г началась поставка первой партии оборудования в ОУ-ГБОУ СОШ с. Ольгино Безенчукского района;

-ГБОУ СОШ п. Чапаевский красноармейского района;

-ГБОУ СОШ п. Ленинский красноармейского района;

-ГБОУ СОШ  №3 с. Приволжье ;

-ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка Приволжского района;

-ГБОУ СОШ п. Ильмень Приволжского района;

-ГБОУ СОШ с. Марьевка Пестравского района;

-ГБОУ СОШ с. Пестравка;

-ГБОУ СОШ с. Майское Пестравского района;

-ГБОУ СОШ №1 г. Чапаевска;

-ГБОУ СОШ № 13 г. Чапаевска.

4. Приобретение  учебников. В настоящее время в образовательные  учреждения  осуществляется поставка учебников, которая будет завершена  к 01.09.12 г. Школами округа уже получено 26783 комплекта учебников на сумму около 6435,9 т. руб.

5.Поставка компьютерной техники для  общеобразовательных  учреждений Самарской области в целях  реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования. Проведен открытый  аукцион в электронной форме, заключен и исполняется контракт. Срок исполнения  контракта 10.10.2012г. Перавая партия поставки будет  проведена в сентябре 2012 года.

6. Энергосберегающие мероприятия. Финансовые средства предоставлены образовательным учреждениям в виде субсидий.

7.Поставка комплектов спортивного  инвентаря для министерства  образования и науки Самарской области. Проведен открытый аукцион  в  электронной форме, по итогам которого в настоящее время проводится процедура  заключения   государственного контракта. Срок исполнения- 60 календарных дней с момента  заключения контракта.

В период с 09.08.2012 г.  по 22. 08. 2012 года в Юго-Западном управлении министерства образования и науки Самарской области  будет осуществляться комиссионная проверка  готовности образовательных  учреждений к началу нового учебного года.